ĐỀ TÀI: DJANGO HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

- Tổng quan

Các tính năng:

- Tài khoản:

Đăng ký (username, password, name, contact)

đăng nhập(username, password)

A. Đối với Độc giả (Reader)

- Tra cứu: Xem ds sách và Tìm kiếm sách (theo tên, tác giả, thể loại)

- Mượn sách: Thêm sách vào giỏ hàng sau đó đặt sách chờ duyệt

- Theo dõi: Xem lịch sử mượn/trả, các sách đã mượn, các sách đã trả, các sách quá hạn

B. Đối với Nhân viên (Staff)

- Quản lý danh mục (CRUD): Thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin Sách, Tác giả, Thể loại.

Xem ds sách và Tìm kiếm sách (theo tên, tác giả, thể loại), xem tình trạng sách (còn/hết).

- Xử lý Mượn - Trả:

+ Tạo phiếu mượn (xác nhận cho mượn).

+ Ghi nhận trả sách

- Xử lý phiếu mượn quá hạn: Ghi nhận và báo đỏ phiếu mượn

C. Đối với Quản trị viên (Admin)

- Quản lý tài khoản và phân quyền (Độc giả, Thủ thư, Admin).

- Thống kê & Báo cáo:

+Tổng số lượng sách, tổng số reader, tổng số staff, tổng số phiếu mượn, tổng số phiếu quá hạn

-Các chức năng như nhân viên

2.Tool web (VS code)

Backend: Python, Django, Django REST Framework (DRF), JWT Authentication, MySQL.

Frontend: ReactJS, Axios, React Router, UI Library (Ant Design / TailwindCSS / MUI).

Work tools: GitHub, Postman (test api)

- Role

Backend: Khang

Task: Authentication, User Management, Transactions (Luồng Mượn/Trả sách), Dashboard

Detail:

- Auth & User API:

  - API Đăng ký, Đăng nhập

  - Phân quyền (Middleware/Permission) cho 3 role: admin, staff, reader.

  - API Quản lý Tài khoản Độc giả (Cho phép khóa/mở khóa tài khoản via is_public).

- Transaction API (Nghiệp vụ Mượn - Trả):

  - POST /api/transactions/: Reader gửi yêu cầu mượn (Tạo phiếu status pending).

  - GET /api/transactions/me/: Reader xem lịch sử mượn cá nhân.

  - GET /api/transactions/: Staff/Admin xem toàn bộ danh sách phiếu mượn (có lọc theo status).

  - PUT /api/transactions/{id}/return/: Staff xác nhận trả sách (Tính tiền phạt quá hạn nếu có, đổi status returned, hoàn trả số lượng sách).

- Dashboard API:

  - GET /api/dashboard/stats/: Trả về số liệu thống kê (Tổng sách, độc giả, phiếu mượn/trả, phiếu quá hạn).

Backend: Phát

Task: CRUD API RESTful cho Book, Author, Category

Detail:

Author (7 api) gồm:

| API | Ràng buộc |
| --- | --- |
| Create (POST) - Quyền Admin/Staff | Ko trùng name check cả 2 TH của is_public |
| Update (PUT) - Quyền Admin/Staff | Check ID và Ko trùng name check cả 2 TH của is_public |
| Delete (DELETE) - Quyền Admin/Staff | Check ID, Check author_id trong Book xem còn cuốn nào có author đó không. Khi tất cả condition hợp lệ thì đổi is_public sang false chứ không xóa hẳn |
| Xem ds tất cả authors (GET) - Quyền Public | is_public = True, có phân trang bằng skip và limit |
| Xem 1 author (GET) - Quyền Public | Check ID, is_public = True |
| Xem ds tất cả authors (GET) - Quyền ad/staff | Ko bấm gì thì show hết kể cả is_public = False, nếu bấm lọc theo True thì chỉ show các books có is_public = True và ngược lại, có phân trang bằng skip và limit |
| Xem 1 author (GET) - Quyền Ad/staff | Check ID |

Category: tương tự với Author cũng có 7 api như trên

Book:

| API | Ràng buộc |
| --- | --- |
| Xem ds tất cả books – Quyền public | is_public = True, status = “available”, có phân trang bằng skip và limit, cho nhập tìm kiếm theo tên sách nhập xong nhấn tìm mới tìm (ko real-time), lọc theo author hoặc category |
| Xem 1 book – Quyền public | Check ID, is_public = True, status = “available” |
| Xem ds tất cả books – Quyền ad/sta | Ko bấm gì thì show hết kể cả is_public = False, nếu bấm lọc theo True thì chỉ show các books có is_public = True và ngược lại, có phân trang bằng skip và limit, cho nhập tìm kiếm theo tên sách nhập xong nhấn tìm mới tìm (ko real-time), lọc theo author hoặc category |
| Xem 1 book – Quyền ad/sta | Check ID |
| Create – quyền ad/sta | Check author_id, category_id có đang là is_public = true ko Check trùng tên Check số lượng ko âm Nếu số lượng = 0 thì status “out_of_stock” và >0 thì available |
| Update – quyền ad/sta | Check ID Check author_id, category_id có đang là is_public = true ko Check trùng tên Nếu số lượng = 0 thì status “out_of_stock” và >0 thì available |
| Update nhanh quantity – quyền ad/sta | Dùng khi kiểm kê hoặc nhập thêm sách về kho. Cập nhật lại quantity và tự động cập nhật status tương ứng. |
| Delete – quyền ad/sta | Chỉ được xóa khi sách có status là available và chưa từng được mượn/trả. Khi xóa chỉ cần chuyển is_public = False |

Viết API Duyệt phiếu mượn (Admin/Staff):

PUT /api/transactions/{id}/approve/

- Logic: Đổi status pending → borrowed, trừ số lượng sách (quantity) trong kho. Trả về status=out_of_stock nếu quantity=0

Viết Background Task/Cronjob hoặc script check định kỳ tự động quét các phiếu quá hạn due_date để chuyển status sang overdue.

3. Phong (Giao diện Reader / Độc giả)

Mục tiêu: Dựng toàn bộ luồng trải nghiệm cho người đọc từ lúc tìm sách đến khi mượn và xem lịch sử.

- Các màn hình & Chức năng cần làm:

  - Trang chủ (Landing Page): Banner thư viện

  - Trang Catalog & Tìm kiếm Sách:

    - Hiển thị danh sách sách dạng Grid/Card.

    - Ô tìm kiếm theo tên (chỉ gọi API khi nhấn nút "Tìm kiếm").

    - Dropdown lọc theo Thể loại & Tác giả, xử lý phân trang.

  - Trang Chi tiết Sách: Xem thông tin chi tiết cuốn sách, nút "Thêm vào giỏ mượn".

  - Trang Giỏ Sách & Đăng ký Mượn: Quản lý giỏ sách (Redux/Context/LocalStorage), bấm "Gửi yêu cầu mượn" để tạo phiếu pending.

  - Trang Lịch sử Mượn Cá nhân: Bảng hiển thị các phiếu mượn của chính mình kèm trạng thái (Chờ duyệt, Đang mượn, Đã trả, Quá hạn - highlight đỏ).

  - Trang Đăng ký / Đăng nhập (Client side).

4. Hiếu (Giao diện Staff / Nhân viên)

Mục tiêu: Dựng các màn hình phục vụ thao tác vận hành thực tế tại quầy (Xử lý mượn/trả sách, kiểm kê kho).

- Các màn hình & Chức năng cần làm:

  - Trang Quản lý Sách, Tác giả & Thể loại (Vận hành kho):

    - Bảng CRUD Tác giả & Thể loại (Thêm, sửa, xóa).

    - Bảng Quản lý Sách: Lọc, tìm kiếm, Form thêm/sửa sách, nút Cập nhật nhanh số lượng phục vụ kiểm kê.

  - Trang Xử lý Mượn / Trả Sách (Transaction Management):

    - Bảng danh sách phiếu mượn kèm bộ lọc trạng thái (pending, borrowed, returned, overdue).

    - Luồng Duyệt đơn: Nút "Duyệt" tại các phiếu pending → Popup xác nhận → Gọi API duyệt.

    - Luồng Trả sách: Nút "Xác nhận trả" tại các phiếu borrowed/overdue → Popup hiện số ngày/tiền phạt (nếu quá hạn) → Xác nhận trả sách.

5. Khoa (Giao diện Admin / Quản trị viên)

Mục tiêu: Dựng trang Quản trị cao nhất, báo cáo số liệu tổng quan và quản lý hệ thống.

- Các màn hình & Chức năng cần làm:

  - Trang Dashboard / Thống kê & Báo cáo:

    - Hiển thị các Thẻ số liệu tổng quan (Stat Cards): Tổng sách, Tổng độc giả, Tổng số phiếu mượn/trả, Tổng phiếu quá hạn.

  - Trang Quản lý Tài khoản & Phân quyền:

    - Bảng danh sách tài khoản Độc giả & Nhân viên.

    - Màn hình xem chi tiết thông tin tài khoản.

    - Chức năng Khóa / Mở khóa tài khoản người dùng và chức năng sửa role của account đang là reader thành staff.

  - Quyền hạn Admin đặc biệt:

    - Admin có toàn quyền xem/truy cập vào các trang Quản lý Sách & Phiếu mượn giống như Staff (dùng chung component từ Hiếu).

Quy chuẩn dùng chung FE:

- Axios Interceptor: Dùng chung 1 file axiosClient.js tự động đính kèm Token JWT (Authorization: Bearer <token>).

- Protected Routes: Chặn quyền truy cập URL theo role (Ví dụ: Reader cố tình gõ /admin sẽ bị đẩy về trang chủ hoặc Login).

- UI Library: Thống nhất dùng chung Ant Design (hoặc MUI/Tailwind) để đồng bộ giao diện.

4. Project roadmap

TUẦN 1: Setup Dự án, Layout Khung & Authentication Base

Backend (BE)

- Khang:

  - Setup project Django REST Framework, kết nối MySQL và cấu hình CORS.

  - Tạo custom model User.

  - Viết Middleware / Permission classes cho 3 role: admin, staff, reader.

- Phát:

  - Thiết kế Models (Author, Category, Book) trên Django ORM.

  - Tạo migration và viết script Seed Data (dữ liệu giả) để test.

Frontend (FE)

- Tất cả: Setup project ReactJS, thống nhất UI Library (Ant Design / TailwindCSS) và tạo file axiosClient.js dùng chung Interceptor để tự động gắn Token.

- Phong (Reader): Dựng Layout Reader chung (Navbar/Header, Footer, Hero Banner trang chủ, Layout trang Auth).

- Hiếu (Staff): Dựng Layout Staff/Admin chung (Sidebar menu vận hành, Header Staff, Breadcrumbs).

- Khoa (Admin): Dựng Layout Admin chung (Sidebar menu quản trị, Header Admin, Breadcrumbs).

TUẦN 2: Quản lý Danh mục (CRUD Core Data) & Auth Front-End

Backend (BE)

- Khang: Viết API Quản lý User dành cho Admin: GET /api/users/ (lọc theo role reader) và PUT /api/users/{id}/toggle-status/ (khóa/mở khóa tài khoản qua is_public).

- Phát: Hoàn thiện API CRUD cho Author và Category (Bao gồm Soft Delete is_public, phân trang skip/limit, check ràng buộc).

Frontend (FE)

- Phong (Reader):

  - Dựng UI + Ghép API cho trang Đăng ký / Đăng nhập độc giả.

  - Setup Context API / Redux để lưu Token + Thông tin user đăng nhập.

- Hiếu (Staff):

  - Dựng UI Bảng danh sách Tác giả & Thể loại + Các Modal Thêm/Sửa/Xóa mềm.

  - Ghép trọn bộ API Author & Category từ Phát.

- Khoa (Admin):

  - Cấu hình Protected Routes dựa trên Role (chặn Reader/Staff vào các Route Admin).

  - Dựng UI Bảng Quản lý Độc giả tĩnh (chờ ghép API từ Khang).

TUẦN 3: Quản lý Sách & Tra cứu Sách (Book Catalog)

Backend (BE)

- Khang: Viết logic bổ trợ kiểm tra tư cách Reader khi mượn (Check xem tài khoản có đang bị khóa is_public = False không).

- Phát: Hoàn thiện toàn bộ các API Book:

  - API GET Public (chỉ lấy is_public=True, status available, tìm kiếm tên, lọc author/category).

  - API CRUD cho Admin/Staff + API Update nhanh số lượng (Quick update quantity).

Frontend (FE)

- Phong (Reader):

  - Dựng UI Trang Catalog Sách (dạng Grid/Card) & Trang Chi tiết Sách.

  - Ghép API Public Sách: Tìm kiếm (nhấn nút mới tìm), Lọc theo Thể loại/Tác giả, Phân trang.

- Hiếu (Staff):

  - Dựng UI Bảng Quản lý Sách (Filter, Search, Form Thêm/Sửa, ô nhập nhanh số lượng kho).

  - Ghép API CRUD Sách & API Cập nhật nhanh số lượng từ Phát.

- Khoa (Admin):

  - Ghép API Quản lý Độc giả (GET /api/users/ và Nút Khóa/Mở khóa tài khoản).

  - Dựng UI Trang Dashboard Admin tĩnh (các Thẻ số liệu Stat Cards).

TUẦN 4: Luồng Giao dịch Mượn Sách (Transactions Phase 1)

Backend (BE)

- Khang:

  - Viết API Đặt mượn sách dành cho Reader: POST /api/transactions/ (Tạo phiếu status pending + lưu transaction_details).

  - Viết API Xem lịch sử mượn cá nhân: GET /api/transactions/me/.

- Phát:

  - Viết API Duyệt phiếu mượn dành cho Staff/Admin: PUT /api/transactions/{id}/approve/ (Đổi status pending → borrowed, tự động trừ số lượng sách quantity trong DB).

Frontend (FE)

- Phong (Reader):

  - Quản lý State Giỏ mượn sách (Cart) local + Dựng UI Trang Giỏ sách.

  - Ghép API Đặt mượn sách (POST /api/transactions/) & Dựng UI + Ghép API Trang Lịch sử mượn cá nhân (GET /api/transactions/me/).

- Hiếu (Staff):

  - Dựng UI Bảng Quản lý Phiếu mượn/trả kèm bộ lọc trạng thái (pending, borrowed, returned, overdue).

  - Ghép API Lấy danh sách tất cả phiếu mượn (GET /api/transactions/) & API Duyệt phiếu mượn.

- Khoa (Admin):

  - Kiểm tra và nhúng/dùng chung thành phần Bảng Quản lý Sách & Phiếu mượn từ Hiếu sang giao diện Admin (vì Admin có toàn quyền của Staff).

TUẦN 5: Luồng Trả Sách, Dashboard (Transactions Phase 2)

Backend (BE)

- Khang:

  - Viết API Xác nhận Trả sách: PUT /api/transactions/{id}/return/ (Cộng lại quantity sách, tự động so sánh due_date để tính tiền phạt và đổi status sang overdue/returned).

  - Viết API Dashboard Thống kê: GET /api/dashboard/stats/ (Tổng số sách, độc giả, phiếu mượn, phiếu quá hạn).

- Phát:

  - Viết Background script / task định kỳ tự động kiểm tra các phiếu quá due_date để gắn cờ overdue.

  - Tối ưu hóa các câu lệnh truy vấn ORM (tránh lỗi N+1 query).

Frontend (FE)

- Phong (Reader): Rà soát giao diện Reader, thêm hiệu ứng Loading (Spinners), Toast notification thông báo đặt mượn thành công / thất bại.

- Hiếu (Staff):

  - Ghép API Xác nhận trả sách: Mở Modal hiển thị ngày mượn, ngày trả, dòng cảnh báo đỏ kèm Số tiền phạt nếu quá hạn → Bấm xác nhận chuyển status sang returned.

- Khoa (Admin):

  - Ghép API Dashboard Thống kê (GET /api/dashboard/stats/) lên 4 Thẻ số liệu thực tế.

  - Rà soát lại phân quyền tài khoản trên hệ thống.

TUẦN 6: Integration Testing & Bug Fixing (Kiểm thử liên thông)

- Test Luồng End-to-End :

  - Đăng ký tài khoản Reader → Tìm sách → Thêm giỏ → Bấm gửi yêu cầu mượn.

  - Vào giao diện Staff thấy phiếu pending → Bấm Duyệt đơn → Kiểm tra số lượng sách trong kho giảm.

  - Mở trang Lịch sử mượn kiểm tra phiếu đã đổi sang trạng thái borrowed.

  - Thực hiện Trả sách (Test cả 2 trường hợp: Trả đúng hạn & Trả quá hạn xem tiền phạt).

  - Vào Dashboard Admin kiểm tra các con số thống kê nhảy đúng sau khi giao dịch hoàn tất.

- Fix bugs: Fix lỗi vỡ giao diện (Responsive), xử lý hết hạn Token JWT (Code 401/403), fix lỗi lệch múi giờ ngày tháng.

TUẦN 7: Polish UI, Seed Data Chuẩn & Báo Báo Demo

- Backend:

  - Chạy script Seed dữ liệu chuẩn (Thêm khoảng 30-50 cuốn sách thật, ảnh đẹp, đúng thể loại) để giao diện demo chuyên nghiệp.

  - Clean up code, xuất file Postman Collection đầy đủ.

- Frontend:

  - Căn chỉnh lại CSS, màu sắc badge trạng thái, font chữ đồng bộ giữa 3 giao diện.

  - Xóa các console.log thừa, xử lý triệt để các Warning trên Console trình duyệt.